Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Sistema integrado com as duas unidades | C | M | M | 1 |
| 2 | Níveis de segurança e validação. | C | A | B | 1 |
| 3 | Design responsivo e minimalista | C | M | B | 1 |
| 4 | Cadastro de  profissionais | C | B | M | 1 |
| 5 | Manutenção do catálogo de serviços | C | B | M | 1 |
| 6 | Cadastro de clientes | C | B | B | 1 |
| 7 | Agendamento de  serviços | C | M | B | 1 |
| 8 | Sincronizar os agendamentos na agenda dos funcionários e clientes | C | A | M | 1 |
| 9 | Relatórios | C | A | M | 2 |
| 10 | Gestão de pacotes de descontos | C | A | M | 2 |
| 11 | Backup | I | M | A | 3 |